TERMO DE REFERÊNCIA

### OBJETO

  - Contratação de empresa especializada em projeto e execução de Iluminação para criação de intervenção cênica na Fachada do Estádio Paulo Machado de Carvalho – Pacaembu.

### ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Desenvolvimento e execução de projeto de iluminação cênica para a Fachada do Estádio Paulo Machado de Carvalho – Pacaembu, considerando criação e concepção, locação e instalação dos equipamentos e manutenção dos mesmos pelo período de execução.

O projeto deverá contar com as seguintes etapas e atividades

- Visita Técnica ao local, acompanhado pela equipe do Museu do Futebol, visando análise de viabilidade  e verificação das formas de execução do projeto na estrutura da edificação

- Elaboração e apresentação de projeto artístico de iluminação

- Elaboração de Rider Técnico contendo especificações e quantidade de cada equipamento

- Reuniões de alinhamentos com a equipe do Museu do Futebol

Locação dos equipamentos, instalação, manutenção pelo período, desmontagem. O contratado deverá indicar toda a necessidade de estruturas e serviços que não constam no projeto

### DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

3.1. 	O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado por funcionários do Museu do Futebol em todas as etapas.

3.2.	A CONTRATANTE indicará o gestor do contrato para acompanhar, fiscalizar e atestar a realização dos serviços, e terá a competência de dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua execução e, de tudo, dará ciência, à Diretoria da Empresa.

3.3.	Todos os produtos e documentação gerada durante o processo deverão ser entregues à equipe da Diretoria Técnica do Museu do Futebol ao final do contrato.

3.5.	A CONTRATANTE deverá apresentar todas as ART´s e laudos e projetos técnicos necessários para a execução do serviço.

### DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1.  	O projeto deverá ser encaminhado até o dia 14 de março com o detalhamento, especificações e proposta comercial.

4.2.	O período de realização do projeto será do dia 13 de maio ao dia 13 de julho, durante o período noturno e desligamento às 22h30, de segunda a domingo.

4.3.	O cronograma de montagem e desmontagem deverá ser alinhado com Museu do Futebol preservando o funcionamento do espaço.

### DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS

5.1	As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de melhor preço e técnica.

### DA COMPROVAÇÃO TÉCNICA

6.1	Exige-se como comprovação técnica a realização de pelo menos 03 (três) projetos de iluminação cênica em projetos semelhantes ao que será desenvolvido para o museu.